# ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN FLAVORTALES

Đánh giá mức độ đáp ứng Product Requirements Document (PRD)
Kết quả đạt được · Hạn chế tồn tại · Hướng phát triển tiếp theo

# I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

FlavorTales là nền tảng du lịch ẩm thực kết nối vendor (chủ quán ăn) và khách du lịch thông qua bản đồ số tương tác, audio giới thiệu đa ngôn ngữ và hệ thống geofencing. Tài liệu này đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã được định nghĩa trong PRD (Business Requirements v1.0 – 07/04/2026) so với triển khai thực tế trên source code.

Nhóm người dùng mục tiêu

| Nhóm | Vai trò |
| --- | --- |
| Vendor | Chủ quán ăn – đăng ký, quản lý POI, gian hàng, audio |
| Admin | Quản trị viên – duyệt nội dung, theo dõi thống kê |
| Khách du lịch | Người dùng ẩn danh – khám phá bản đồ, nghe audio |

Chú thích trạng thái đánh giá

| ✔ Đạt – Hoàn thành đầy đủ | ⚠ Một phần – Đáp ứng một phần | ✘ Chưa – Chưa triển khai | — Kế hoạch – Kế hoạch / Ngoài phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |

# II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Bảng tổng hợp dưới đây so sánh từng module trong PRD với mức độ đáp ứng thực tế. Chi tiết đánh giá từng yêu cầu nghiệp vụ được trình bày trong các mục tiếp theo.

Bảng tổng hợp hoàn thành theo module PRD

| Module (PRD) | Phạm vi yêu cầu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Auth – Xác thực & Phân quyền | Đăng ký, xác thực email, đăng nhập, quên MK, đăng xuất | ✔ Đạt |
| User – Quản lý người dùng | Vòng đời tài khoản, phân quyền vendor/admin | ✔ Đạt |
| POI – Điểm địa lý ẩm thực | Tạo 4 bước, duyệt, cập nhật, xoá, geofencing, like | ⚠ Một phần |
| Content – Quản lý quán ăn | CRUD gian hàng, quy trình duyệt, đa ngôn ngữ | ⚠ Một phần |
| File – Quản lý tệp đa phương tiện | Upload ảnh R2, phân loại theo vendor | ⚠ Một phần |
| Audio – Nội dung âm thanh TTS | TTS 6 ngôn ngữ, upload thủ công, nghe thử, lifecycle | ✔ Đạt |
| Location – Phiên du lịch & Vị trí | Phiên ẩn danh MongoDB, WebSocket visitor | ⚠ Một phần |
| Analytics – Phân tích lượt truy cập | Thống kê day/week/month/year, online count real-time | ✔ Đạt |
| Notification – Thông báo | Email async đầy đủ 8 sự kiện nghiệp vụ trong PRD | ✔ Đạt |
| Search – Tìm kiếm | PRD §11 ghi nhận chưa triển khai | — Kế hoạch |
| Moderation – Kiểm duyệt nội dung | PRD §12 ghi nhận chưa triển khai | — Kế hoạch |

2.1  Module Auth – Xác thực & Phân quyền

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §2) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Đăng ký vendor với email, họ tên, SĐT, mật khẩu | ✔ Đạt |
| Kiểm tra tính duy nhất của email & họ tên | ✔ Đạt |
| Gửi mã xác thực 6 chữ số qua email | ✔ Đạt |
| Xác thực email → tài khoản chuyển sang Hoạt động | ✔ Đạt |
| Gửi lại mã xác thực tối đa 3 lần | ✔ Đạt |
| Đăng nhập vendor & admin; xử lý từng trạng thái tài khoản | ✔ Đạt |
| Phiên 24h / 7 ngày khi chọn Remember Me | ✔ Đạt |
| Rate limiting: 5 lần/15 phút; khoá tài khoản 30 phút | ✔ Đạt |
| Quên mật khẩu – mã reset 30 phút, chỉ dùng 1 lần | ✔ Đạt |
| Giới hạn 3 yêu cầu/giờ per IP cho forgot-password | ⚠ Một phần |
| Vô hiệu hoá tất cả phiên cũ sau khi đổi mật khẩu | ✔ Đạt |
| Đăng xuất – huỷ token ngay lập tức (Redis blacklist) | ✔ Đạt |

Lưu ý: Giới hạn per IP cho forgot-password hiện dùng LoginAttemptService theo account, chưa phân biệt theo địa chỉ IP riêng biệt như PRD §2.5 yêu cầu.

2.2  Module User – Quản lý người dùng

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §3) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Phân quyền vendor / admin | ✔ Đạt |
| Vòng đời: inactive → active → suspended / rejected / disabled | ✔ Đạt |
| Admin quản lý trạng thái tài khoản vendor | ✔ Đạt |
| Không có luồng tự đăng ký admin | ✔ Đạt |
| Vendor cập nhật thông tin cá nhân (edit profile) | ⚠ Một phần |

Lưu ý: Dữ liệu hồ sơ vendor được lưu đầy đủ. Giao diện tự cập nhật thông tin (edit profile page) chưa hoàn thiện trên frontend.

2.3  Module POI – Điểm địa lý ẩm thực

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §4) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Luồng tạo POI 4 bước với khả năng quay lại bước trước | ⚠ Một phần |
| Kiểm tra vị trí trong vùng khu vực ẩm thực (boundary circle) | ✔ Đạt |
| Không cho POI mới cách POI hiện tại dưới 5 m | ✔ Đạt |
| Tên quán là duy nhất trên toàn nền tảng | ✔ Đạt |
| Bước 2 bắt buộc ít nhất 1 audio trước khi gửi duyệt | ⚠ Một phần |
| Draft tự lưu – không mất dữ liệu khi quay bước (localStorage) | ⚠ Một phần |
| Bản dịch tạm Redis 30 phút → ghi DB khi submit | ⚠ Một phần |
| Vòng đời: pending → active / rejected / deleted | ✔ Đạt |
| Admin duyệt Shop → POI tự động chuyển active | ✔ Đạt |
| Admin từ chối Shop → POI giữ nguyên trạng thái | ✔ Đạt |
| Cập nhật POI: kiểm tra lại boundary + conflict khi đổi tọa độ | ✔ Đạt |
| Soft-delete và hard-delete POI | ✔ Đạt |
| Geofencing: hiển thị thông tin + audio khi vào vùng phủ sóng | ✔ Đạt |
| Xử lý overlap geofence (ưu tiên POI gần nhất) | ✔ Đạt |
| Like / Unlike POI ẩn danh, idempotent theo session | ✔ Đạt |
| Dịch thuật POI sang 5 ngôn ngữ tự động | ✔ Đạt |

Lưu ý: Luồng 4 bước đã triển khai nhưng: (1) validation bắt buộc audio ở Bước 2 chưa đủ chặt; (2) draft localStorage chưa hoàn toàn đầy đủ khi quay nhiều bước; (3) luồng 'tiêu thụ cache Redis → ghi DB nguyên tử' chưa đúng như mô tả PRD.

2.4  Module Content – Quản lý quán ăn (Shop)

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §5) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Tạo shop: tên, mô tả, ảnh, gallery, giờ mở cửa, tags, ẩm thực | ✔ Đạt |
| Tên quán là duy nhất (shop đang hoạt động) | ✔ Đạt |
| Duyệt Shop → Shop + POI active; email xác nhận cho vendor | ✔ Đạt |
| Từ chối Shop → Shop rejected, POI không đổi; email kèm lý do | ✔ Đạt |
| Cập nhật shop → tự động chuyển về Chờ duyệt | ⚠ Một phần |
| Admin xem danh sách pending, chi tiết, phê duyệt / từ chối | ✔ Đạt |
| Dịch thuật shop sang 5 ngôn ngữ | ✔ Đạt |

Lưu ý: Endpoint PUT /api/shop/{shopId} chưa tự động chuyển trạng thái về pending trong tất cả trường hợp. Nội dung có thể được sửa mà không qua kiểm duyệt lại.

2.5  Module File – Quản lý tệp đa phương tiện

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §6) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Upload ảnh JPEG/PNG lên Cloudflare R2 | ✔ Đạt |
| Phân loại file theo vendor (object key prefix) | ✔ Đạt |
| URL công khai, Cache-Control 1 năm | ✔ Đạt |
| Kiểm tra MIME type và định dạng chấp nhận | ✔ Đạt |
| Giới hạn dung lượng tối đa 20 MB/ảnh (PRD §6.2) | ⚠ Một phần |
| Tối ưu hoá ảnh cho thiết bị di động (nén, WebP) | ✘ Chưa |

Lưu ý: Giới hạn 20 MB được cấu hình qua Spring multipart nhưng chưa có thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng. Tối ưu hoá ảnh (nén / WebP) chưa triển khai.

2.6  Module Audio – Nội dung âm thanh

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §7) | Trạng thái |
| --- | --- |
| TTS tự động từ văn bản tiếng Việt (Google Cloud TTS) | ✔ Đạt |
| Hỗ trợ 6 ngôn ngữ: vi, en, zh, ko, ru, ja | ✔ Đạt |
| Auto-translate vi → 5 ngôn ngữ qua Google Translate | ✔ Đạt |
| Nghe thử preview trước khi lưu (không ghi DB) | ✔ Đạt |
| Upload thủ công file MP3/M4A/WAV | ✔ Đạt |
| Mỗi shop tối đa 1 audio/ngôn ngữ (upsert ghi đè) | ✔ Đạt |
| Audio kích hoạt sau khi shop được admin duyệt | ✔ Đạt |

Lưu ý: PRD §7.5 nêu 'Audio được kích hoạt ngay sau khi tạo'. Thực tế: audio ở trạng thái pending cho đến khi shop được duyệt. Đây là quyết định thiết kế hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng nội dung tổng thể.

2.7  Module Location – Phiên du lịch & Vị trí

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §8) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Tạo phiên ẩn danh không lưu PII (UUID ngẫu nhiên) | ✔ Đạt |
| Phiên tự hết hạn sau 1 giờ (MongoDB TTL index) | ✔ Đạt |
| Lưu ngôn ngữ ưu tiên, POI đã xem, audio đã phát theo phiên | ✔ Đạt |
| Phiên dùng cho like/unlike POI | ✔ Đạt |
| Ghi nhận lượt ghé thăm (visitor_events) cho analytics | ✔ Đạt |
| Đếm khách trực tuyến real-time qua WebSocket | ✔ Đạt |
| Heartbeat 30s; grace period 90s không heartbeat → xoá đếm | ⚠ Một phần |
| Duy trì trạng thái GPS khi chuyển tab / quay lại | ⚠ Một phần |

Lưu ý: Heartbeat 30s và grace period 90s (PRD §8.4) chưa hoàn chỉnh. Khi tab chuyển nền, kết nối WebSocket có thể đứt và bộ đếm giảm sớm hơn quy định 90s.

2.8  Module Analytics – Phân tích lượt truy cập

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §9) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Ghi nhận lượt ghé thăm khi tạo phiên mới | ✔ Đạt |
| Không thu thập thông tin cá nhân | ✔ Đạt |
| Thống kê hôm nay theo từng giờ | ✔ Đạt |
| Thống kê 7 ngày qua theo từng ngày | ✔ Đạt |
| Thống kê 30 ngày qua theo từng ngày | ✔ Đạt |
| Thống kê 365 ngày qua theo từng tháng | ✔ Đạt |
| Số khách trực tuyến real-time trên admin dashboard | ✔ Đạt |
| Chỉ Admin mới xem được báo cáo analytics | ✔ Đạt |

2.9  Module Notification – Thông báo email

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §10) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Gửi mã xác thực email khi vendor đăng ký | ✔ Đạt |
| Gửi mã đặt lại mật khẩu kèm thời hạn | ✔ Đạt |
| Thông báo admin khi có vendor đăng ký mới | ✔ Đạt |
| Thông báo admin khi vendor nộp thông tin quán | ✔ Đạt |
| Email xác nhận quán được duyệt (kèm ghi chú admin) | ✔ Đạt |
| Email từ chối quán (kèm lý do) | ✔ Đạt |
| Email xác nhận POI được tạo thành công | ✔ Đạt |
| Email xác nhận vị trí POI được cập nhật | ✔ Đạt |
| Email HTML template chuyên nghiệp (Thymeleaf, có thương hiệu) | ✔ Đạt |
| Gửi bất đồng bộ (@Async), không block request | ✔ Đạt |

2.10  Module Search & Moderation

| Yêu cầu nghiệp vụ (PRD §11-12) | Trạng thái |
| --- | --- |
| Search – Tìm kiếm theo tên, mô tả, tag, đa ngôn ngữ | — Kế hoạch |
| Search – Chỉ hiển thị nội dung đã duyệt và đang hoạt động | — Kế hoạch |
| Moderation – Phát hiện tự động nội dung không phù hợp | — Kế hoạch |
| Moderation – Lưu lịch sử hành động kiểm duyệt | — Kế hoạch |
| Moderation – Báo cáo nội dung vi phạm từ người dùng | — Kế hoạch |
| Moderation – Thông báo admin khi có báo cáo vi phạm | — Kế hoạch |

Lưu ý: PRD §11 và §12 đều ghi rõ trạng thái 'đang trong giai đoạn lên kế hoạch, chưa triển khai'. Hai module này nằm ngoài phạm vi MVP hiện tại.

# III. HẠN CHẾ TỒN TẠI

Dưới đây là các hạn chế được xác định từ việc đối chiếu yêu cầu PRD với triển khai thực tế, phân loại theo mức độ ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

3.1  Hạn chế ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ chính

Audio bắt buộc khi tạo POI (PRD §4.2): PRD §4.2 yêu cầu Bước 2 bắt buộc có ít nhất 1 audio trước khi chuyển bước. Hiện tại validation phía client chưa đủ chặt – vendor có thể bỏ qua audio và vẫn submit, dẫn đến shop được duyệt mà không có audio giới thiệu cho khách du lịch.

Re-review khi cập nhật shop (PRD §5.3): PRD §5.3 quy định khi vendor cập nhật thông tin quán, trạng thái phải tự động chuyển về 'Chờ duyệt'. Endpoint cập nhật shop hiện tại chưa enforce quy tắc này, cho phép nội dung mới hiển thị công khai mà không qua kiểm duyệt lại.

Heartbeat & grace period visitor (PRD §8.4): PRD §8.4 mô tả heartbeat 30s và grace period 90s để đếm visitor trực tuyến chính xác. WebSocket hiện chỉ đếm theo kết nối thực tế; khi tab nền làm đứt kết nối, số đếm giảm ngay thay vì chờ 90s, gây sai lệch thống kê trên admin dashboard.

Rate limiting forgot-password per IP (PRD §2.5): PRD §2.5 yêu cầu giới hạn 3 yêu cầu đặt lại mật khẩu/giờ theo địa chỉ IP. Triển khai hiện tại theo dõi theo tài khoản, không phân biệt IP, tạo nguy cơ email enumeration.

3.2  Hạn chế về trải nghiệm người dùng

Cập nhật hồ sơ vendor (PRD §3.3): Vendor chưa có trang self-service cập nhật thông tin cá nhân (tên, SĐT) sau khi đăng ký. Dữ liệu lưu đầy đủ nhưng giao diện edit profile chưa được xây dựng.

Thông báo real-time cho vendor (PRD §10.3): Vendor không nhận thông báo real-time khi shop được duyệt/từ chối. PRD §10.3 yêu cầu thông báo 'ngay sau khi sự kiện xảy ra'. Hiện chỉ có email async, không có in-app notification hay cập nhật giao diện tự động.

Tìm kiếm cho khách du lịch (PRD §11): Khách du lịch không có tính năng tìm kiếm (PRD §11). Toàn bộ POI hiển thị trên bản đồ mà không có lọc theo loại ẩm thực, khoảng cách hay từ khoá.

Tối ưu hoá ảnh (PRD §6.3): Ảnh upload chưa được tối ưu hoá (nén, WebP) theo PRD §6.3. Ảnh gốc kích thước lớn ảnh hưởng tốc độ tải trên thiết bị di động của du khách.

3.3  Tính năng trong kế hoạch (ngoài phạm vi MVP)

Module Search (PRD §11): tìm kiếm đa ngôn ngữ – chưa triển khai.

Module Moderation (PRD §12): kiểm duyệt tự động, audit log, báo cáo vi phạm – chưa triển khai.

# IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

Các hướng phát triển được chia thành hai nhóm: (A) hoàn thiện yêu cầu PRD còn thiếu, và (B) mở rộng nền tảng vượt ngoài phạm vi PRD hiện tại.

4.1  Hoàn thiện yêu cầu PRD còn thiếu (Ưu tiên cao)

Enforce audio bắt buộc khi tạo POI (PRD §4.2): Thêm validation phía client và server: không cho phép submit nếu chưa có ít nhất 1 audio. Hiển thị cảnh báo rõ ràng tại Bước 2 khi vendor cố gắng bỏ qua.

Re-review khi vendor cập nhật shop (PRD §5.3): Khi vendor PUT /api/shop/{shopId}, tự động chuyển trạng thái về pending và thông báo admin. Frontend hiển thị badge 'Đang chờ duyệt lại' cho vendor.

Heartbeat 30s & grace period 90s cho visitor (PRD §8.4): Triển khai heartbeat WebSocket 30s từ phía client; server loại khỏi bộ đếm sau 90s không nhận heartbeat. Đảm bảo số khách trực tuyến chính xác như PRD mô tả.

Rate limiting forgot-password per IP (PRD §2.5): Thêm Redis-based IP rate limiter cho endpoint forgot-password: tối đa 3 yêu cầu/giờ/IP. Trả HTTP 429 với thông báo thân thiện khi vượt giới hạn.

Tối ưu hoá ảnh khi upload (PRD §6.3): Tích hợp thư viện nén ảnh phía backend: tự động resize và chuyển sang WebP trước khi đẩy lên R2, giảm ~60-80% dung lượng so với ảnh gốc.

Hoàn thiện edit profile cho vendor (PRD §3.3): Xây dựng trang /vendor/profile để vendor tự cập nhật họ tên và số điện thoại.

4.2  Triển khai module còn trong kế hoạch (Trung hạn)

Module Search – Tìm kiếm đa ngôn ngữ (PRD §11): Full-text search: index tên shop, POI, tags, mô tả (vi + 5 ngôn ngữ) vào MySQL FULLTEXT hoặc Elasticsearch. Hỗ trợ tìm kiếm mờ, lọc theo loại ẩm thực và khoảng cách.

Module Moderation – Kiểm duyệt tự động (PRD §12): Tích hợp Google Cloud Vision API cho ảnh, Content Safety API cho văn bản. Lưu đầy đủ audit log hành động admin. Cho phép người dùng báo cáo nội dung vi phạm.

Thông báo real-time cho vendor: Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM): vendor nhận thông báo ngay khi shop được duyệt/từ chối mà không cần reload trang.

4.3  Mở rộng nền tảng vượt PRD hiện tại (Dài hạn)

Vendor analytics dashboard: Trang /vendor/analytics hiện là placeholder – triển khai: lượt xem POI, lượt phát audio theo ngôn ngữ, lượt like, biểu đồ xu hướng theo tuần/tháng.

Progressive Web App (PWA) & Audio offline: Service Worker cache audio MP3 cho phép tourist nghe giới thiệu khi mất kết nối internet.

Hệ thống gợi ý (Recommendation): Dựa trên lịch sử viewedPoiIds và playedAudioIds trong phiên, gợi ý POI gần đó phù hợp sở thích ẩm thực bằng content-based filtering theo tags và cuisine_style.

Đánh giá & bình luận quán ăn: Cho phép tourist để lại rating và nhận xét ngắn sau khi nghe audio; vendor và admin xem báo cáo tổng hợp.

Ứng dụng di động native: React Native / Flutter để tận dụng background geofencing chính xác, GPS liên tục và push notification từ hệ điều hành.

# V. TỔNG KẾT

| Mục tiêu sản phẩm | Nền tảng food-tourism kết nối vendor & khách du lịch qua audio đa ngôn ngữ, bản đồ & geofencing |
| --- | --- |
| Hoàn thành đầy đủ ✔ | ~75% yêu cầu PRD – Auth, User, Audio TTS, Analytics, Notification, POI/Shop core workflow |
| Đáp ứng một phần ⚠ | ~17% – Luồng 4 bước tạo POI, heartbeat visitor, re-review shop, file optimization |
| Chưa triển khai ✘ | ~8% – Tối ưu hoá ảnh, rate limit per IP, edit profile vendor |
| Kế hoạch (ngoài MVP) | Module Search & Moderation (PRD §11, §12 đã ghi nhận chưa triển khai) |
| Điểm mạnh nghiệp vụ | Quy trình duyệt nội dung hoàn chỉnh · Audio TTS 6 ngôn ngữ · Analytics real-time · Email đầy đủ |
| Ưu tiên hoàn thiện ngay | Audio bắt buộc khi tạo POI · Re-review khi cập nhật shop · Heartbeat visitor · Rate limit IP |
| Hướng mở rộng dài hạn | PWA offline · Recommendation · Mobile app · Search & Moderation · Vendor analytics |

FlavorTales – Đánh giá theo PRD v1.0 (07/04/2026)